Projet AlpaReserv'

Gestion des risques

Identifiant : M1TIIL-AlpaReserv-Risques

Rédacteurs : Gwendal GIBOIRE
Relecteurs :

Version : 1.0
Date de création : 12/03/2014
Mise à jour :
Date	Rédacteur	Informations
12/03/2014	Gwendal GIBOIRE	Création initiale du document
13/03/2014	Gwendal GIBOIRE	Ajout de la maîtrise des risques

# Introduction

Ce document a pour objectif d'expliquer les différents risques potentiels durant l'utilisation du logiciel. On va ensuite montrer comment maîtriser ces risques afin de prouver la faisabilité de notre solution.

# Identification des risques

- Consulter l’agenda
- Pas de certitude par rapport au support utilisé (Google Agenda ?).
- Pas de certitude par rapport à l’accessibilité et l’hébergement de cet agenda.
- Ajouter une réservation
- Limitations à propos des pré-réservations à prévoir.
- Délai des pré-réservations à optimiser.
- S’assurer que le créneau entre 2 réservations soit suffisant.
- Consulter les statistiques
- Trop de possibilité de statistiques, aucune certitude par rapport aux attentes.
- Calculs difficiles à causes des données spécifiques à chaque mairie.
- Configurer
- Donner suffisamment de liberté par rapport aux configurations.
- Ne pas rendre l’outil trop complexe.

# Maîtrise des risques

- Consulter l’agenda
- Nous avons choisi le plugin Jquery FullCalendar comme agenda pour l'affichage de l'utilisation d'une salle.
- La solution sera accessible depuis le nom de domaine de la mairie cliente.
- Ajouter une réservation
- La pré-réservation est limité à une semaine.
- Délai des pré-réservations à optimiser.
- Deux réservation ne pourront se superposer afin d'empêcher les conflits.
- Consulter les statistiques
- La liste des statistiques a été arrêté. La liste est définitive pour cette version, mais de nouvelles statistiques peuvent être envisagé pour des versions futures.
- Les statistiques choisies sont les plus faisable, tout en restant très pertinent.
- Configurer
- La configuration permet à la mairie d'ajouter ses salles polyvalentes et de configurer ces dernières en ajoutant les salles et les équipement fixes qui la composent. On pourra ajouter aussi la liste des équipements mobiles.
- La configuration sera effectuée à l'installation de la solution par l'un de nos techniciens. Pour les évolutions futures, l’outil reste facile d'utilisation, surtout avec la formation que l'on propose. Cependant, notre hotline pourra ci-besoin, assister l’utilisateur via le logiciel TeamViewer.